# Creil-Society

Propriétaire de la société :

FP : Famchon Pierre

BM : Bauchart Michel

EN : Edouard Nicolas

DB : Duval Baptiste

Notre société se situe dans la salle J0-09

Début du journal de bord :

11 juin 2024 à 13h-17h :

FP : Création du schéma RACI

BM : Création du schéma draw.io de notre infrastructure réseau

EN : Création du Diagramme de Gantt

DB :  Création du schéma draw.io de notre infrastructure réseau

12 juin 2024 à 8h-12h :

FP : Aide configuration switch / routeur

BM : Début de la configuration du windows serveur

EN : Configuration du switch et câblage sur les différents appareils

DB : Configuration du routeur avec le protocole DHCP / DNS / NAT

12 juin 2024 à 13h-17h :

FP : Serveur Wifi / NAT

BM : Configuration Windows serveur partage de fichiers / utilisateurs / GPO / Client Ubuntu

EN : Configuration des deux caméras

DB : Serveur Web / Visualisation du site / Docker, base de donnée

13 juin 2024 à 8h-12h :

FP : Serveur Asterisk / Configuration du téléphone

BM : Configuration Windows serveur / récupération du GPO

EN : Configuration de la maquette Arduino

DB : Serveur Web

13 juin 2024 à 13h-17h :

FP : Serveur Asterisk / Serveur Wifi / Priorisation des communications

BM : Configuration Windows serveur

EN : Configuration de la maquette arduino / Code récupération de la température à l’aide du capteur de température et d’humidité

DB : Serveur Web / Récupération de la base de donnée sur Docker

14 juin 2024 à 8h-12h :

FP : Configuration des ACL

BM : À fini de configurer le Windows serveur

EN : Configuration de la maquette arduino

DB : Serveur Web

14 juin 2024 à 13h-17h :

FP : Configuration des ACL / Configuration du SSH

BM : Aide configuration des ACL

EN : Configuration du SSH à l’aide de Putty

DB : Serveur Web / Ajout d’un espace de stockage / Récupération de la base de donnée sur notre site Web

17 juin 2024 à 8h-12h :

FP : Configuration serveur téléphone / Configuration et création d’un utilisateur sur Fanvil et Linphone

BM : Compte rendu Windows serveur

EN : Carte Arduino attribution adresse IP / Tentative de ping sur la plaquette

DB : Serveur Web / Serveur Apache

17 juin 2024 à 13h-17h :

FP Serveur téléphone

BM : Aide sur le Serveur téléphone

EN : Configuration des ACL avec le bruder

DB : Serveur Web / Serveur Apache / Caméra IP sur le notre site / Récupération de la température et de l’humidité sur notre site à partir de la plaquette Arduino

18 juin 2024 à 8h-12h :

FP : Priorisation des connexions sur le routeur pour le téléphone / aide sur l’étude mathématique

BM : Aide sur l’étude mathématique

EN : Aide sur le serveur Web Apache / Étude mathématique

DB : Serveur Web Apache

18 juin 2024 à 13h-17h :

FP : Aide sur l’interception téléphonique, capture de trames

BM : Interception téléphonique, capture de trames

EN : Capture de Qr code à partir de la caméra

DB : Service Web Apache / aide sur la capture de Qr code à partir de la caméra

19 juin 2024 à 8h-12h :

FP : Aide sur les captures de trame RTP des interceptions téléphoniques

BM : Capture de trame RTP des interceptions téléphoniques

EN : Préparation pour l’appel en anglais l’après-midi

DB : Capture d’un Qr code à partir de la caméra et attribution des liens scanner dans une base de donnée

19 juin 2024 à 13h-17h :

FP : Préparé tous les fichiers de configurations pour l’annexe /

Softphone

BM : Script capture de trame / Convertisseur de la capture de trame en fichier .wav

EN : Entretien avec une intervenante en Anglais / Rédaction du mail en Anglais / Création du serveur TFTP

DB : Aide sur le serveur TFTP / Affichage de notre serveur Web en dehors du réseau / Finitions du capteur du Qr Code avec les données transférés dans la base de donnée